Előforduló hibák az építkezéseknél költségszakértői szemmel

A költségszakértő megjelenése egy-egy kivitelezés során már eléggé előrehaladott,  a beruházó és a megrendelő közti vitás kérdések sokasága kapcsán kerül előtérbe.

Ezen vitás kérdések alapja természetesen anyagi jellegű.

Az alapvető dokumentumok ilyen esetben kapnak jelentőséget.

Ezek:

- a szerződés;

- a tervek;

- költségvetés;

- elszámolások.

Rendszerint előfordul az, hogy a terveken kívül még esetleg létezik szerződés, de az is igen csak hiányos,  legtöbb esetben már költségvetés nem áll rendelkezésre.

Az elszámolási viták jelentős részében a költségvetés nem precíz, szakszerű megfogalmazása miatt adódnak nézeteltérések.

Tudni kell azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalma a terveken, a terveken nem szabályozott, de az épitkezéshez szorosan hozzátartozó további műszaki tartalom és technológiai megnevezése a költségvetéseken szerepel. Ennek hiánya, vagy nem precíz teljeskörűsége mindig elszámolási vitához vezet.

A költségvetés szakszerű előkészítése és az anyagok, a műszaki- technológiai, számszaki megnevezésük fontos alappillére egy-egy vitás kérdés rendezésének.

Az elszámolás minden esetben ezen dokumentumok alapján kellene, hogy történjen. Szakszerű kivitelezés elszámolásának alapvető feltétele az, hogy a műszaki tartalom szerinti meghatározás, amelyet a költségvetés alapján kellene elkészíteni, a számla mellékleteként dokumentálva legyen.   Ha máshol nem a végszámlánál ezek hiánya megmutatkozik. Ekkor van szerepe a költségszakértőnek.

A szakszerűen elkészített  beruházás része kell, hogy legyen a szerződés, valamint a terv részét szorosan alátámasztó  költségvetés.  Az utólagos elszámolásnál, vagy a végszámla benyújtásánál  jelentős szerepe van. Ezen dokumentumok alapján lehet megállapítani, hogy az eredeti szerződés és a hozzá tartozó költségvetés tartalmazza –e a végszámlában szereplő mennyiségeket, műszaki tartalmat, anyagok fajtáit, vagy sem.

Ezen dokumentumok megléte fontos a többletmunka és a pótmunka elszámolásoknál.

Nem elhanyagolható, és fontos szempont az építési napló megléte. Ugyanis az építkezés során előforduló, nem várt műszaki problémák, vagy események nyomonkövetése ezen dokumentumokból olvasható ki.  Itt van jelentősége a Megrendelő által elrendelt pótmunkáknak vagy a műszaki szükségességből felmerült pót, illetve töbletmunkáknak is.

Ezen dokumentumok és természetesen a kivitelezett beruházás megléte, a helyszíni szemlén látottak alapján lehet szakszerűen nyilatkozni egy-egy helyzet megoldására vonatkozóan.

Budapest, 2009. október 17.

Nagy Andrea

www.költsegszakerto.hu